Отчет

по итогам проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области и иных источников финансирования, направленных в 2015 году на реализацию  проекта «народный бюджет 2015», на выполнение работ по укладке тротуарной плитки на центральной площади в с. Архангельское.

с. Архангельское						                21 июля 2016 года

Основание для проведения проверки: п. 21 плана работы Контрольно-счётной комиссии МО Каменский район на 2016 год.

Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования денежных средств, направленных в 2015 году на реализацию  проекта «народный бюджет 2015», на выполнение работ по укладке тротуарной плитки на центральной площади в с. Архангельское.

Предмет проверки:

- соблюдение требований нормативных правовых актов Тульской области участниками проекта «Народный бюджет», в том числе соблюдение условий предоставления субсидий;

- контракт №0366200035615002496-0109649-03 от 16.07.2015 года.

- целевое и эффективное использование средств бюджета области и средств софинансирования, направленных на реализацию мероприятий проекта;

- соответствие предусмотренного  объема финансирования, их реализации за счет бюджета района, соответствующим решениям собрания депутатов МО Архангельское «О бюджете МО Архангельское»;

-оценка результатов реализации мероприятий.

- исполнение МО Архангельское обязательств в части софинансирования  из средств бюджета района, проекта «Народный бюджет», реализуемых с использованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета области (полнота и своевременность);

- соглашения с уполномоченным органом Тульской области о предоставлении в 2015-2016 гг. из бюджета области субсидий бюджету МО Каменский район на реализацию проекта «Народный бюджет»;

- исполнение администрацией МО Каменский район условий соглашений с уполномоченным органом исполнительной власти Тульской области о софинансировании совместно реализуемых мероприятий,  за счет регионального и местного бюджета;

- выполнение администрацией МО Каменский район условий предоставления из бюджета области субсидий, предназначенных для реализации проекта «Народный бюджет»;

- принятие администрацией МО Каменский район достаточных мер для обеспечения реализации проекта «Народный бюджет»;

- обеспечение действенного контроля за соблюдением администрацией МО Каменский район,  являющейся получателем субсидий из бюджета области, а также средств местного бюджета, средств, выделенных на выполнение проекта «Народный бюджет», требований бюджетного законодательства, эффективностью и правомерностью использования соответствующих бюджетных ассигнований;

- эффективность использования, администрацией МО Каменский район, выделенных бюджетных средств;

- направление бюджетных средств на цели, не связанные с проектом «Народный бюджет», факты необеспечения администрацией МО Каменский район выполнения мероприятий в установленный срок;

- соответствие фактически выполненных работ, условиям предоставления субсидии из бюджета области, заключенных контрактов, техническим заданиям и проектно-сметной документации;

-  правомерность оплаты выполненных работ за фактически произведенные расходы и работы;

- случаи невыполнения работ проекта «Народный бюджет», ввиду отсутствия финансирования из регионального и (или) местного бюджетов, нарушение установленных сроков их исполнения, а также надлежащего бюджетного планирования осуществления расходов;

- случаи неосвоения запланированных бюджетных средств, факты наличия остатков на конец года бюджетных средств, причины;

- организация надлежащим образом муниципального финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет»;

Объект проверки: Администрация муниципального образования Каменский район  (далее – администрация)

Проверяемый период: 01.01.2015 – 31.12.2015

Срок проведения проверки: с 17 июня 2016г по 15 июля 2016г

По результатам проверки оформлен акт от 15.07.2016, подписанный должностными лицами администрации, экземпляр акта представлен 15.07.2016г.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОГО КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ

НАРУШЕНИЯ:

| Объем средств, охваченных проверкой (тыс. рублей) | 1580,6309 |
| --- | --- |
| Сведения о выявленных финансовых нарушениях |  |
| Объем финансовых нарушений - всего (без неэффективного использования бюджетных средств), в том числе: | 1580,6309 |
| нецелевое использование бюджетных средств (тыс. рублей) | 0 |
| нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (тыс. рублей). | 0 |
| нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей) (В нарушение п. 2.3 контракта оплата за выполненные работы произведена Заказчиком ( 07.12.2015 и 21.12.2015 года) с нарушением срока, оговоренного контрактом (в соответствии с п. 2.3 контракта оплата производится в течение 20 (двадцати) календарных после подписания Заказчиком и Подрядчиком документов, предусмотренных контрактом). Просрочка исполнения обязательств Заказчиком составила 82 дня). | 1580,6309 |
| нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. рублей) | 0 |
| нарушения при формировании и исполнении бюджетов (тыс. рублей) | 0 |
| иные (тыс. рублей). (необоснованная выплата за вредные условия труда). | 0 |
| Выявлено неэффективное использование бюджетных средств (тыс. рублей) | 0 |
| Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей), - всего | 0 |
| Восстановлено (тыс. рублей) |  |
| в том числе возмещено денежными средствами (тыс. рублей) | 0 |
| Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) | 0 |

Предложения:

Администрации  МО Каменский район:

1. В соответствии с п. 4.4.1, п. 6.3 контракта потребовать от Заказчика устранения дефектов, выявленных в течение 1 –го года эксплуатации.

2. Назначить независимую экспертизу использованного в производстве работ материала (по усмотрению органа исполнительной власти и наличии возможности предусмотреть на эти цели средства местного бюджета).

3. Рассмотреть возможность правомерного использования сэкономленных, в результате заключенного контракта целевых  денежных средств, собранных с населения и пожертвований.

4. Не допускать нарушения условий контрактов, которые могут привести к применению штрафных санкций, что повлечет не целевое использование бюджетных средств.

5. Направить информационные письма по результатам контрольного мероприятия:

- главе администрации МО Каменский район Тульской области;

- в собрание представителей МО Каменский район

- в собрание представителей МО Каменский район

Председатель контрольно-счетной комиссии

муниципального образования

Каменский район                                                                             С.Н. Колобков