Годовой отчет об исполнении муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район»  за 2015 год.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | нет |
| Дата составления отчета | 02.02.2016 |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

строительства и архитектуры                                                                                       С.В. Ермоленко

Исп.: Калуцких К.М.

Тел.: 2-12-97

«СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации

муниципального образования

Каменский район

___________ С.В. Карпухина

«______» __________2016 год

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район»  за 2015 год

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район» за 2015 год.

Таблица 9

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 65,5 | 65,5 |  |
| 3 | Доля объема холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0,05 | 0,05 |  |
| 4 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 80 | 80 |  |
| 5 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15 | 15 |  |
| 6 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 27 | 27 |  |

Таблица 10

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проверка проектно-сметной документации по объекту «Замена оконных блоков на центральной котельной с. Архангельское» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | 01.11.2015 | 18.11.2015 | 01.11.2015 | 18.11.2015 | 0,555 | 0,555 |  |

Таблица 11

Отчет

об исполнении средств бюджета муниципального образования

Каменский район на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись – план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,555 | 0,555 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 0,555 | 0,555 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Проверка проектно-сметной документации по объекту «Замена оконных блоков на центральной котельной с. Архангельское» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,555 | 0,555 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 0,555 | 0,555 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Каменского района по подпрограмме муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы <*>на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <**> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | Х |  |  |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» предоставление услуг не предусмотрено

Изменения были внесены Постановлением от 26 декабря 2014 г. № 426 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16.12.2013 №388 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы»

Изменения следующие:

а) в приложение к постановлению в паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» раздел 3 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы» дополнить таблицей следующего содержания:

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в муниципальном образовании

Каменский район на 2014 год

| № п/п | Мероприятия | Кап. вложения тыс. руб. | Экономический эффект |  | Сроки внедрения | Источники финансирования | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном вложении тыс. кВт | в тыс. руб. |  |  |  |
| 1. | Замена оконных блоков в центральной котельной С. Архангельское | 160,7 |  |  | 2014 | Местный бюджет |  |
| 2. | Разработка сметной документации по установке теплосчетчика на центральной котельной с. Архангельское | 30,7 |  |  | 2014 | Местный бюджет |  |

б) в приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» в разделе 1 «Характеристика текущего состояния и прогноз  развития сферы реализации муниципальной программы»:

в графе «2014 год»:

в позиции «Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы»:

- в строке «Всего: в том числе:» цифры «205,0» заменить цифрами «191,4»;

- в строке «Местный бюджет» цифры «205,0» заменить цифрами «191,4»;

в) в приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»:

в графе «4»:

в позиции «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы»:

- в строке «всего» цифры «205,0» заменить цифрами «191,4»;

- в строке «Средства бюджета муниципального образования» цифры «205,0» заменить цифрами «191,4»;

в позиции «Основное мероприятие – Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»:

- в строке «всего» цифры «155,0» заменить цифрами «191,4»;

- в строке «средства бюджета муниципального образования» цифры «155,0» заменить цифрами «191,4»;

в позиции «Основное мероприятие – Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы»:

- в строке «всего» цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;

- в строке «Средства бюджета муниципального образования» цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;

Изменения были внесены Постановлением от 12 февраля 2016 г. № 40 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16.12.2013 №388 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы»

Изменения следующие:

а) в приложении к постановлению раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» паспорта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

В целях настоящей программы объем финансовых ресурсов определен исходя из предварительного перечня работ, планируемых к реализации в рамках основных мероприятий, и исходя из сравнительного анализа рыночной стоимости этих работ.

Объем финансовых ресурсов

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы»

|  | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Замена оконных блоков в центральной котельной с. Архангельское | Отдел по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуры администрации МО Каменский район | Бюджет муниципального образования | 160,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектной документации по установке теплосчетчика на центральной котельной с. Архангельское | Отдел по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуры администрации МО Каменский район | Бюджет муниципального образования | 30,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверка проектно-сметной документации по объекту «Замена оконных блоков на центральной котельной с. Архангельское» | Отдел по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуры администрации МО Каменский район | Бюджет муниципального образования |  | 0,555 |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилищном фонде | Отдел по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуры администрации МО Каменский район | Бюджет муниципального образования |  |  | 57,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 191,4 | 0,555 | 57,5 |  |  |  |  |