Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы»  за 2015 год.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | нет |
| Дата составления отчета | 23.05.2016 |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

строительства и архитектуры                                                                                       С.В. Ермоленко

Исп.: Калуцких К.М.

Тел.: 2-12-97

«СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации

муниципального образования

Каменский район

___________ С.В. Карпухина

«______» __________2016 год

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы»  за 2015 год

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры  муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы» за 2015 год.

Таблица 9

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт жилого фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Логика | ежемесячные отчисления на капитальный ремонт жилищного фонда (норма) | ежемесячные отчисления на капитальный ремонт жилищного фонда (норма) |  |
| Подпрограмма 2 «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопровода» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и эксплуатация газопроводов в соответствии с действующими нормами и правилами | Логика | ежемесячные отчисления на обслуживание и ремонт газового оборудования (норма) | ежемесячные отчисления на обслуживание и ремонт газового оборудования (норма) |  |
| Подпрограмма 3 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2015 годы» |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Ремонт Котельных | Ед. | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Каменский район» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия | Ед. | 5 | 4 | семья не реализовала свидетельство в текущем году |
| Подпрограмма 5 «Приобретение техники для жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Каменский район» |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Повышение уровня и качества жизни населения проживающего в сельской местности | Логика | достигнуть | достигнуто |  |
| Подпрограмма 6 «Текущий ремонт и содержание сетей водоотведения и водоснабжения на 2015 год по муниципальному образованию Каменский район (МО Яблоневское)» |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Повышение уровня и качества жизни населения проживающего в сельской местности | Логика | достигнуть | достигнуто |  |

Таблица 10

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | «Капитальный ремонт жилого фонда» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | январь | декабрь | январь | декабрь | ежемесячные отчисления на капитальный ремонт жилищного фонда (норма) | ежемесячные отчисления на капитальный ремонт жилищного фонда (норма) |  |
| 1,2 | «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопровода» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | январь | декабрь | январь | декабрь | ежемесячные отчисления на обслуживание и ремонт газового оборудования (норма) | ежемесячные отчисления на обслуживание и ремонт газового оборудования (норма) |  |
| 1,3 | «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2015 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | 4 | 4 |  |
| 1,4 | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Каменский район» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,1 | Поддержка молодых семей в целях приобретения жилья | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | август | декабрь | август | декабрь | 5 | 4 | семья не реализовала свидетельство в текущем году |
| 1,5 | «Приобретение техники для жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Каменский район» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | январь | январь | январь | январь | Приобретение техники | Приобретение техники |  |
| 1,6 | «Текущий ремонт и содержание сетей водоотведения и водоснабжения на 2015 год по муниципальному образованию Каменский район (МО Яблоневское)» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | июль | декабрь | июль | декабрь | Замена ветхих участков сетей | Замена ветхих участков сетей |  |

Таблица 11

Отчет

об исполнении средств бюджета муниципального образования

Каменский район на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись – план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 9456,88 | 8066,48 | 8066,48 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 545,74 | 441,2 | 441,2 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 2607,78 | 2338,2 | 2338,2 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 1195,06 | 1194,85 | 1194,85 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  | 3849,3 | 2834,2 | 2834,2 |
|  |  | Муниципальное образование Архангельское Каменского района |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Архангельское Каменского района |  |  |  |  | 229,0 | 228,98 | 228,98 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образование Яблоневское Каменского района |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Яблоневское Каменского района |  |  |  |  | 1030,0 | 1029,05 | 1029,05 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Капитальный ремонт жилого фонда» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 229,0 | 228,98 | 228,98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образование Архангельское Каменского района |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Архангельское Каменского района |  |  |  |  | 229,0 | 228,98 | 228,98 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопровода» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 598,7 | 598,7 | 598,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 598,7 | 598,7 | 598,7 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2015 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 400,0 | 399,79 | 399,79 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 400,0 | 399,79 | 399,79 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Каменский район» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5899,18 | 4509,96 | 4509,96 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 545,74 | 441,2 | 441,2 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 1407,78 | 1138,2 | 1138,2 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 96,36 | 96,36 | 96,36 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  | 3849,3 | 2834,2 | 2834,2 |
| Основное мероприятие 1.4.1 | Поддержка молодых семей в целях приобретения жилья | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 545,74 | 441,2 | 441,2 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 1407,78 | 1138,2 | 1138,2 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 96,36 | 96,36 | 96,36 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  | 3849,3 | 2834,2 | 2834,2 |
| Подпрограмма 5 | «Приобретение техники для жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Каменский район» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Текущий ремонт и содержание сетей водоотведения и водоснабжения на 2015 год по муниципальному образованию Каменский район (МО Яблоневское)» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1030,0 | 1029,05 | 1029,05 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образование Яблоневское Каменского района |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Яблоневское Каменского района |  |  |  |  | 1030,0 | 1029,05 | 1029,05 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Каменского района по подпрограмме муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы <*>на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <**> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | Х |  |  |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  | Х | Х | Х |

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы» предоставление услуг не предусмотрено.

Изменения были внесены постановлениями:

- Постановление от 26 февраля 2014 г. № 49 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16 декабря 2013 г. № 389 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 01 апреля 2014 г. № 95  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16 декабря 2013 г. № 389 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

Постановление от 10 июля 2014 г. № 208 «Об утверждении подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2015 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном  образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 28 ноября 2014 г. № 374 «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Приобретение техники для жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Каменский район» муниципальной программы  «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном  образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 28 ноября 2014 г. № 375 «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район» муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном  образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

Постановление от 13 декабря 2014 г. № 401 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 10 июля 2014 г. № 208 «Об утверждении подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2015 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном  образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 17 июня 2015 г. № 168 «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Текущий ремонт и содержание сетей водоотведения и водоснабжения на 2015 год по муниципальному образованию Каменский район (МО Яблоневское)» муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном  образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 14 сентября 2015 г. № 264 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 10 июля 2014 г. № 208 «Об утверждении подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2015 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном  образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 26 января 2016 г. № 13 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16 декабря 2013 г. № 389 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 17 февраля 2016 г. № 48 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16 декабря 2013 г. № 389 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 17 февраля 2016 г. № 49 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 17 июня 2015 г. № 168 «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Текущий ремонт и содержание сетей водоотведения и водоснабжения на 2015 год по муниципальному образованию Каменский район (МО Яблоневское)» муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном  образовании Каменский район на 2014-2020 годы».

- Постановление от 18 июня 2016 г. № 52 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 28 ноября 2014 г. №375 «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Техническое обслуживание  и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район» муниципальной программы «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном  образовании Каменский район на 2014-2020 годы».