

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 7 ноября 2022 г. | № 352 |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»**

На основании статей 25, 32 Устава муниципального образования Каменский район администрация муниципального образования Каменский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию с ОМС и информатизации администрации муниципального образования Каменский район (Ртищева О.Ю.) обнародовать настоящее постановление путём его размещения на официальном сайте муниципального образования Каменский район в информационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Каменский район.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Каменский район** |  | **С.В. Карпухина** |

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Каменский район

от 7 ноября 2022 г. № 352

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район  |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального образования Каменский район |
| Цели муниципальной программы | Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Каменский район путем развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью;- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Каменский район, сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Показатели муниципальной программы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Мероприятие 1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования (дорожный фонд);Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ямочный ремонт);Мероприятие 3.Улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования;Мероприятие 4.Закупка щебня для отсыпки дорог местного значения;Мероприятие 5.Проведение технического надзора по ремонту автомобильных дорог |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 7 этапов: I этап – 2019г. II этап – 2020 г. III этап – 2021г. IV этап – 2022г. V этап – 2023г. VI этап – 2024 г. VII этап – 2025-2030 г. и рассчитана на срок 2019-2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы тыс. руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы» | Всего:в том числе: | 12158,52413 | 16902,98564 | 17 875, 70725 | 18 248,87091 | 14 435,530 | 15 090,220 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12158,52413 | 16902,98564 | 17 875, 70725 | 18 248,87091 | 14 435,530 | 15 090,220 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 31,2 тыс. м2; Улучшение качества автомобильных дорог |

 **1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Основной проблемой существующей транспортно-дорожной сети города является ее износ. Причиной возникновения проблемы является проведение не своевременного капитального ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и использование преимущественно ямочного ремонта. Решить данную проблему может комплексный подход к проблеме ремонта автомобильных дорог.

В настоящее время в муниципальном образовании Каменский район находятся 86,684 км автомобильных дорог местного пользования общего значения. Процент износа по всем дорогам, исходя из межремонтного цикла обслуживания дорожного полотна равного 8 лет, по состоянию на 01.01.2022 г. превышает 55%. В проведении капитального ремонта нуждаются 49,93 км автомобильных дорог местного пользования общего значения.

Отремонтировано дорог - км.:

- 2019 г. – 1,829;

- 2020 г. – 2,535;

- 2021 г. – 4,766.

В 2022 г. запланировано отремонтировать 4,766 км.

При существующем износе автомобильных дорог ямочный ремонт не в состоянии поддерживать автомобильные дороги в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и обеспечивать благоприятные условия и безопасность  дорожного движения. Это определяет необходимость проведения капитального ремонта автомобильных дорог.

Необходимо проведение работ по ремонту дорожного полотна.

Решение вышеуказанных проблем можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной подпрограммы.

**2. Цели муниципальной программы**

Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Каменский район путем развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения.

**3. Задачи муниципальной программы**

- Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью;

- Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Каменский район, сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

**4. Показатели муниципальной программы**

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог.

**5. Программно-целевые инструменты муниципальной программы**

- Мероприятие 1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования (дорожный фонд);

- Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ямочный ремонт);

- Мероприятие 3.Улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования;

- Мероприятие 4.Закупка щебня для отсыпки дорог местного значения;

- Мероприятие 5.Проведение технического надзора по ремонту автомобильных дорог.

**6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в 7 этапов: I этап – 2019г. II этап – 2020 г. III этап – 2021г. IV этап – 2022г. V этап – 2023г. VI этап – 2024 г. VII этап – 2025-2030 г. и рассчитана на срок 2019-2030 годы.

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Потребность в необходимости ресурсах определена в размере 93 748,33793 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости мероприятий.

**8. Ожидаемые результаты муниципальной программы**

Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 31,2 тыс. м2;

Улучшение качества автомобильных дорог.

 **9. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий муниципальной программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Основными задачами по проведению детального анализа Программы являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению;

- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению;

- предоставление исполнителем программы плановых мероприятий о ходе выполнения программы на утверждение главе администрации муниципального образования Каменский район.

Ответственным исполнителем программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата программы, механизм реализации программы, состав исполнителей мероприятий программы.

**10. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализации муниципальной программы**

Обоснованием стоимости услуг, работ являются локальные сметы, составленными в базисных ценах с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) в редакции 2014 года и текущих ценах на 4 кв. 2021 г. с использованием расчетных индексов, дифференцированных по территориальным единичным расценкам, разрабатываемых ГУ ТО «Региональный хозрасчётный центр по ценообразованию в строительстве».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источники финансирования** | **Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы** **(тыс. руб.)** |
| **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** | **2024****год** | **2025-2030****годы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район  | всего | 12158,52413 | 16902,98564 | 17 875, 70725 | 18 248,87091 | 14 435,530 | 15 090,220 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального образования | 12158,52413 | 16902,98564 | 17 875, 70725 | 18 248,87091 | 14 435,530 | 15 090,220 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования (дорожный фонд) | всего | 10616,80213 | 14322,98564 | 13 890,16422 | 15 135,37091 | 14 435,530 | 15 090,220 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 10616,80213 | 14322,98564 | 13 890,16422 | 15 135,37091 | 14 435,530 | 15 090,220 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ямочный ремонт) |  | всего | 0,0 | 200,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | 200,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.Улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования |  | всего | 1096,040 | 1500,0 | 2 799,17968 | 2 403,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования | 1096,040 | 1500,0 | 2 799,17968 | 2 403,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.Закупка щебня для отсыпки дорог местного значения | всего | 357,212 | 750,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 357,212 | 750,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Проведение технического надзора по ремонту автомобильных дорог | всего | 88,470 | 130,0 | 186,36335 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 88,470 | 130,0 | 186,36335 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования Каменский район на соответствующий год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_