49



**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 21 февраля 2023 г. | № 49 |

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район в 2023 году**

В соответствии с [Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера](https://docs.cntd.ru/document/801200778)», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»](https://docs.cntd.ru/document/460100883), в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Каменского района к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район в 2023 году, на основании статьи 25 Устава муниципального образования Каменский район администрация муниципального образования Каменский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район в 2023 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район (приложение № 2).

3. Утвердить положение о комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район (приложение № 3).

4. Рекомендовать администрации муниципального образования Яблоневское Каменского района (Тимченко О.А.) спланировать мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 году и утвердить их правовым актом.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Каменского района, независимо от их организационно-правовой формы, организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район в 2023 году.

6. Отделу по взаимодействию с ОМС и информатизации администрации муниципального образования Каменский район (Холодкова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Каменский район в информационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **И.о. главы администрации муниципального образования Каменский район** |  | **А.П. Карцев** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  муниципального образования  Каменский район  от 21 февраля 2023 г. № 49 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район в 2023 году**

| Наименование мероприятия | Срок  проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования Каменский район в период весеннего половодья | До 01.03.2023 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации МО Каменский район |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному оповещению населения, отселению людей и эвакуации материальных ценностей из мест возможных подтоплений, обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего паводка 2023 года | До 01.03.2023 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации МО Каменский район, администрация муниципального образования Яблоневское (по согласованию) |
| 3. Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований. Проведение максимально возможной предполоводной сработки прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии (при выявлении таковых). | До 01.03.2023 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации МО Каменский район |
| 4. Обеспечение наличия резерва материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных аварий и ЧС в соответствии со складывающейся обстановкой | До 01.03.2023 | Главы администраций Каменского района |
| 5. Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств, привлекаемых на паводковые мероприятия, определение мест их дислокации | До 01.03.2023 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации МО Каменский район |
| 6. Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма действий единой дежурно - диспетчерской службы при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах | До 01.03.2023 | МКУ «ЕДДС» муниципального образования Каменский район» (по согласованию) |
| 7. Во взаимодействии с руководителями организаций розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | До 01.03.2023 | Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район, администрация муниципального образования Яблоневское (по согласованию) |
| 8. Обеспечение готовности аварийно-восстановительных и аварийных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально-значимых объектов | До 06.03.2023 | Руководители объектов жизнеобеспечения (по согласованию) |
| 9. Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления); проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями; закрепление за ними, при необходимости, социальных работников для оказания помощи; уточнение сведений о наличии (отсутствии) родственников у граждан, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), у которых они могут временно разместиться | До 06.03.2023 | Комитет по организационной работе и социальным вопросамадминистрации муниципального образования Каменский район;  администрация муниципального образования Яблоневское (по согласованию), отдел социальной защиты населения по Каменскому району (по согласованию) |
| 10. Организация и проведение разъяснительной работы и инструктажей среди населения по правилам поведения в зонах возможного затопления (подтопления) и мерам личной безопасности | До 06.03.2023 | Комитет по организационной работе и социальным вопросамадминистрации муниципального образования Каменский район;  администрация муниципального образования Яблоневское (по согласованию) |
| 11. Определение мест временного размещения населения из зон возможного затопления, обеспечение их готовности к размещению | До 01.03.2023 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации МО Каменский район |
| 12. Разработка и представление в сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации МО Каменский район Плана мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи гражданам в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения и обеспечение его выполнения. Обеспечение готовности учреждений здравоохранения по своевременному оказанию медицинской помощи, наличия медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения | До 01.03.2023 | Филиал № 1 ГУЗ «Ефремовская районная клиническая больница им. А.И. Козлова» (по согласованию) |
| 13. Обеспечение устойчивой работы систем связи и оповещения населения, попадающего в зону возможного затопления (подтопления), органов местного самоуправления, объектов жизнеобеспечения населения, устойчивой связи с единой дежурно-диспетчерской службой | В течение паводкового периода | Сервисный центр г. Ефремов филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком», МКУ «ЕДДС» МО Каменский район |
| 14. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов, попадающих в зону затопления (подтопления) в период прохождения паводка | До 01.03.2023 | Воловский РЭС ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Тулэнерго» (по согласованию) |
| 15. Обеспечение безопасности и готовности к весеннему половодью объектов и систем водоснабжения (централизованного и нецентрализованного), водоотведения, размещения отходов | В течение предпаводкового и паводкового периода | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район, администрация муниципального образования Яблоневское (по согласованию), руководители объектов жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 16. Проведение мероприятий по обеспечению государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства предприятиями и организациями эпидемиологического риска, расположенными в местах возможного затопления (подтопления), по усилению контроля за санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим режимами в населенных пунктах | В течение предпаводкового и паводкового периода | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах (по согласованию) |
| 17. Проведение командно-штабного учения с органами управления и силами МЗ ТП РСЧС Каменского района по теме: «Действия органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС по обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС, вызванные весенним половодьем» | В соответствии с Планом основных мероприятий в области ГО и ЧС на 2023 год | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации МО Каменский район, администрация муниципального образования Яблоневское (по согласованию), МКУ «ЕДДС» МО Каменский район |
| 18. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья, возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах, взаимодействие со средствами массовой информации | В течение предпаводкового и паводкового периода | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации МО Каменский район, администрация муниципального образования Яблоневское (по согласованию) |
| 19. Мониторинг состояния дорог и мостовых сооружений на предмет их состояния в районах возможных подтоплений. Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков. Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | В течение паводкового периода | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район, Каменский участок Узловского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию) |
| 20. Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | После завершения весеннего половодья | Каменский участок Узловского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию) |
| 21. Организация учебного процесса в общеобразовательных школах с учетом возможного изменения маршрутов движения транспорта в местах нарушения транспортного сообщения, с учетом обеспечения безопасности учащихся и педагогов, а также проведение занятий по безопасности на водоемах в период весеннего половодья | В течение паводкового периода | Комитет образования администрации муниципального образования Каменский район |
| 22. Обеспечение охраны общественного порядка в населенных пунктах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления). Обеспечение беспрепятственного доступа сил и средств, привлекаемых на паводковые мероприятия, в районы подтопления | В течение паводкового периода | Пункт полиции «Каменский» МОМВД России «Ефремовский» (по согласованию) |
| 23. Предоставление в ГУ МЧС России по Тульской области своевременной и достоверной информации о сложившейся паводковой обстановке через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Каменский район | Ежедневно до 08.00 и до 16.00 в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС» МО Каменский район |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  муниципального образования  Каменский район  от 21 февраля 2023 г. № 49 |

**СОСТАВ**

**комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карцев  Александр Петрович | - | заместитель главы администрации муниципального образования Каменский район, председатель комиссии; |
| Трошина  Мария Васильевна | - | инспектор ГО и ЧС сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации муниципального образования Каменский район, секретарь комиссии; |
| **Члены комиссии:** | | |
| Бакулин  Алексей Владимирович | - | начальник Каменского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию); |
| Епишина  Яна Сергеевна | - | врио заведующего филиала № 1 ГУЗ «Ефремовская районная клиническая больница им. А.И. Козлова» (по согласованию); |
| Ермоленко  Светлана Валериевна | - | начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район; |
| Загатин  Евгений Иванович | - | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах (по согласованию); |
| Колобков  Роман Юрьевич | - | начальник пункта полиции «Каменский» МОМВД России «Ефремовский» (по согласованию); |
| Колобкова  Наталья Викторовна | - | председатель комитета образования администрации муниципального образования Каменский район. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации  муниципального образования  Каменский район  от 21 февраля 2023 г. № 49 |

**ПОЛОЖЕНИЕ   
 о комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район**

# 

**Общие положения**

1. Комиссия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Каменский район (далее - Комиссия) является временным координирующим органом местного звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемая на период прохождения весеннего половодья.

2.  Комиссия предназначена для организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба в случае их возникновения и ликвидации их последствий в период весеннего паводка.

3.  В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Тульской области, постановлениями администрации муниципального образования Каменский район и настоящим положением.

### 4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы администрации – председателя КЧС и ОПБ администрации  муниципального образования Каменский район.

**Основные задачи комиссии**

Основными задачами комиссии являются:

- координация деятельности администраций муниципальных образований Каменского района, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Каменского района, независимо от форм собственности, по выполнению комплекса противопаводковых мероприятий с целью безаварийного пропуска весеннего половодья;

- организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями пропуска паводковых вод и весеннего половодья, руководство действиями по ликвидации последствий ЧС;

- осуществление контроля за подготовкой и готовностью сил и средств местного звена территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых на противопаводковые мероприятия;

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.

**Права комиссии**

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

- заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих деятельность на территории Каменского района, о ходе подготовки к пропуску весеннего половодья;

- запрашивать и получать от объектов экономики, учреждений и организаций сведения, необходимые для работы комиссии;

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения главой МО Яблоневское Каменского района, предприятиями, организациями и учреждениями, осуществляющими деятельность на территории Каменского района, независимо от форм собственности;

- рассматривать вопросы о выделении денежных средств и материально-технических ресурсов из районного бюджета на предупреждение и ликвидацию разрушительных последствий паводка.

**Организация работы комиссии**

Работа комиссии осуществляется в соответствии с Планом по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории  муниципального образования Каменский район, утверждённым настоящим постановлением.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_