ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от февраля 2025 г. | № |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 1 сентября 2017 г. № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район»**

На основании статей 31, 32 Устава Каменского муниципального района Тульской области администрация муниципального образования Каменский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 1 сентября 2017 г. № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район» следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию с ОМС и информатизации администрации муниципального образования Каменский район (Холодкова Н.В.) обнародовать настоящее постановление путём его размещения на официальном сайте муниципального образования Каменский район в информационной сети «Интернет» и в местах для обнародования правовых актов муниципального образования Каменский район.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Каменский район** |  | **С.В. Карпухина** |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | А.П. Карцев |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | О.А. Тимченко |
| Начальник финансового управления | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | Н.М. Труфанова |
| Начальник отдела по правовой работе, кадрам и административной комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | Э.А. Бакулин |
| Начальник отдела по делопроизводству и контролю | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | Е.Н. Гаврилина |
| Председатель комитета ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | С.В. Ермоленко |

|  |
| --- |
| Нормативность документа: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Исп. СидороваЕ.А.  тел. 2-12-97 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) |

|  |  |
| --- | --- |
| **УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ**  постановления администрации МО Каменский район | |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кому направлено** | **Кол-во экз.** | **Отметка о получении** | | |
| **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1. Прокуратура Каменского района | 1 |  |  |  |
| 1. Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | 1 |  |  |  |
| 1. Отдел по взаимодействию с ОМС и информатизации *(в эл. виде + обнародование)* | 11 |  |  |  |
| 1. Регистр МНПА *(ч/з отдел по взаимодействию с ОМС и информации)* | 1 |  |  |  |
| 1. МКУ «ЦБУ МО Каменский район» | 1 |  |  |  |
| 1. Финансовое управление | 1 |  |  |  |
| **Общее количество экземпляров** | 16 |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Начальник сектора ЖКХ и муниципальных программ комитета ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Сидорова Е.А.*  *(Подпись) (Расшифровка)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Дата)* |
| *Рассылка произведена через отдел по делопроизводству и контролю* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Подпись)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Дата)* |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Каменский район  от 2025 г. № |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район |
| Период реализации | с 2022-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Каменский район. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Прогнозируемая ориентировочная общая стоимость программы **9062,51511 тыс. руб.,** из них по годам:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Архангельское | Внебюджетные источники | | 2022 | 2746,33210 | 917,58077 | 1297,70566 | 531,04567 | 0 | | 2023 | 913,04576 | 858,99344 | 35791,40 | 18260,92 | **0** | | **2024** | **2649,31250** | **2492,47317** | **103,85307** | **52,98626** | 0 | | 2025 | 967,72044 | 910,37767 | 37,93241 | 19,41036 | 0 | | 2026 | 911,21410 | 874,76553 | 36,44857 | 0 | 0 | | 2027 | 874,89021 | 839,89460 | 34,99561 | 0 | 0 | | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Общая стоимость программы может изменяться при ежегодном уточнении бюджета района |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы/  Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей | | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя\* | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1** | **Цель: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Каменский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Региональный проект, входящий в состав национальных проектов: «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача 1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | Единицы | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 26 |
| 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | кв. м | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Задача 2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 1. Количество благоустроенных общественных территорий | Единицы | 6 | 1 | 1 | 2 | **6** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 18 |
| 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | кв. м | 13552,28 | 861 | 8551 | 957 | **2223** | 2338,5 | 2338,5 | 0 | 0 | 0 | 30821,28 |
| 3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | 43 | 2,8 | 27,7 | 3,1 | **7,2** | 8,1 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **1.2** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | Единицы | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 26 |
| 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | кв. м | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,3 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 1. Количество благоустроенных общественных территорий | Единицы | 6 | 1 | 1 | 2 | **6** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 16 |
| 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | кв. м | 13552,28 | 861 | 8551 | 957 | **2223** | 2338,5 | 2338,5 | 0 | 0 | 0 | 30821,28 |
| 3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | 43 | 2,8 | 27,7 | 3,1 | **7,2** | 8,1 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 100 |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |
| Региональный проект, входящий в состав национальных проектов: «Формирование комфортной городской среды» | | |
| *Председатель комитета ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район С.В. Ермоленко* | | *2022-2030* |
| Задача 1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Задача 2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества общественных территорий | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | |
| *Председатель комитета ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район С.В. Ермоленко* | | *2022-2030* |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий многоквартирных домов» | | |
| *Председатель комитета ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район С.В. Ермоленко* | | *2022-2030* |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Всего по муниципальной программе** | **2746,33210** | **913,04576** | **2649,31250** | **967,72044** | **911,21410** | **874,89021** | **0** | **0** | **0** | **9062,51511** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Федерального бюджета | 917,58077 | 858,99344 | 2492,47317 | 910,37767 | 874,76153 | 839,89460 | 0 | 0 | 0 | 6894,08118 |
| средства бюджета Тульской области | 1297,70566 | 35,79140 | 103,85307 | 37,93241 | 36,44857 | 34,99561 | 0 | 0 | 0 | 2 481,72672 |
| бюджет МО Каменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Архангельское | 531,04567 | 18,26092 | 52,98626 | 19,41036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,70321 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект, входящий в состав национальных проектов: «Формирование комфортной городской среды»** | **2746,33210** | **913,04576** | **2649,31250** | **967,72044** | **911,21410** | **874,89021** | **0** | **0** | **0** | **9062,51511** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Федерального бюджета | 917,58077 | 858,99344 | 2492,47317 | 910,37767 | 874,76153 | 839,89460 | 0 | 0 | 0 | 6894,08118 |
| средства бюджета Тульской области | 1297,70566 | 35,79140 | 103,85307 | 37,93241 | 36,44857 | 34,99561 | 0 | 0 | 0 | 2 481,72672 |
| бюджет МО Каменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Архангельское | 531,04567 | 18,26092 | 52,98626 | 19,41036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,70321 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»** | 433,99210 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,99210 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Каменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Архангельское | 433,99210 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,99210 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПАСПОРТ**

регионального проекта, входящего в состав национальных проектов:

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  - Повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Ожидаемый непосредственный результат | - Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий;  - Увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий;  - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **9062,51511** |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий (результатов) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Каменский район | Бюджет муниципального образования Архангельское | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 2022 | 433,99210 | 0 | 0 | 0 | 433,99210 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 2022 | 2312,340 | 917,58077 | 1297,70566 | 0 | 97,05357 | 0 |
| 2023 | 913,04576 | 858,99344 | 35,79140 | 0 | 18,26092 | 0 |
| **2024** | **2649,31250** | **2492,47317** | **103,85307** | **0** | **52,98626** | 0 |
| 2025 | 967,72044 | 910,37767 | 37,93241 | 0 | 19,41036 | 0 |
| 2026 | 911,21410 | 874,76553 | 36,44857 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 874,89021 | 839,89460 | 34,99561 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов по муниципальной программе муниципального образования Каменский район «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район», планируемой к реализации на территории муниципального образования Каменский район на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район» | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Молодежная (участок от д. №18 ул. Комсомольская до пересечения с ул. Гагарина) | Тульская область, Каменский район,  с. Архангельское, ул. Молодежная | 0 |
| Благоустройство пешеходной зоны по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Молодежная (участок от пересечения с ул. Молодежная до д. № 3 по ул. Гагарина) | Тульская область, Каменский район,  с. Архангельское, ул. Молодежная | 0 |
| Благоустройство пешеходной зоны по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова от д. 34 до д. 32 | Тульская область, Каменский район,  с. Архангельское, ул. Тихомирова | 0 |
| Благоустройство патриотической аллеи по улице Тихомирова, дом 34 в селе Архангельское | Тульская область, Каменский район,  с. Архангельское, ул. Тихомирова | 0 |
| Благоустройство общественной территории по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, возле д. 34. Устройство детской площадки. | Тульская область, Каменский район,  с. Архангельское, ул. Тихомирова, возле д. 34 | 0 |
| Благоустройство общественной территории по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Языково, ул. Центральная, возле д. 6. Устройство детской площадки. | Тульская область, Каменский район,  с. Языково, ул. Центральная, возле д. 6 | 0 |
| **Итого:** |  |  | **967,72044** |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

показателей результативности к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Единицы | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода нарастающим итогом | Мониторинг показателя осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на основании данных администрации муниципального образования Каменский район, ежегодно |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | кв. м | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных жилых домов (за исключением площади асфальтового покрытия под установку детского игрового и спортивного оборудования, устройство хозяйственных площадок) на конец отчетного периода нарастающим итогом | Мониторинг показателя осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на основании данных администрации муниципального образования Каменский район, ежегодно |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий за весь период осуществления программы к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода умноженное на 100 | Мониторинг показателя осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на основании данных администрации муниципального образования Каменский район, ежегодно |
| Количество благоустроенных общественных территорий | Единицы | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на основании данных администрации муниципального образования Каменский район, ежегодно |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | кв. м | Показатель определяется суммированием площади благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода нарастающим итогом | Мониторинг показателя осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на основании данных администрации муниципального образования Каменский район, ежегодно |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных общественных территорий за весь период осуществления программы к общему количеству общественных территорий умноженное на 100 | Мониторинг показателя осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на основании данных администрации муниципального образования Каменский район, ежегодно |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления администрации МО Каменский район**

**«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 1 сентября 2017 г. № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район»**

Комитетом ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район разработан проект постановления администрации муниципального образования Каменский район «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 01 сентября 2017 г. № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район» разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Каменский район от 06.12.2022 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район».

Объемы финансирования на 2024 год соответствуют утвержденным объемам финансирования согласно приложению 7 к решению Собрания представителей МО Каменский район от 18.12.2024 № 18-3 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Каменский район от 27.12.2023 № 6-1 «О бюджете муниципального образования Каменский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и составляют 2 649 312,50 рублей.

Объемы финансирования на 2025 год соответствуют утвержденным объемам финансирования согласно приложению 8 к решению Собрания представителей МО Каменский район от 28.12.2024 № 20-1 «О бюджете муниципального образования Каменский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и составляют 967 720,44 рублей.

Объемы финансирования на плановый период 2026 и 2027 годов соответствуют утвержденным объемам финансирования согласно приложению 9 к решению Собрания представителей МО Каменский район от 28.12.2024 № 20-1 «О бюджете муниципального образования Каменский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и составляют в 2026 году 911 214,10 рублей, в 2027 году 874 890,21 рублей.

Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры  администрации МО Каменский район | С.В. Ермоленко |