

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 13 марта 2023 г. | № 69 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»**

На основании статей 25, 32 Устава муниципального образования Каменский район администрация муниципального образования Каменский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» изложить в новой редакции: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Каменский район».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию с ОМС и информатизации администрации муниципального образования Каменский район (Холодкова Н.В.) обнародовать настоящее постановление путём его размещения на официальном сайте муниципального образования Каменский район в информационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Каменский район.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Каменский район** |  | **С.В. Карпухина** |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Каменский район  от 13 марта 2023 г. № 69 |

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования

в муниципальном образовании Каменский район»

(наименование муниципальной программы)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район |
| Период реализации | с 2019-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Прогнозируемая ориентировочная общая стоимость программы **118 149,87716 тыс. руб.,** из них по годам:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Каменский район | Внебюджетные источники | | 2019 | 12 158,52413 | 0 | 0 | 12 158,52413 | 0 | | 2020 | 16 902,98564 | 0 | 0 | 16 902,98564 | 0 | | 2021 | 17 875,70725 | 0 | 0 | 17 875,70725 | 0 | | 2022 | 18 128,87091 | 0 | 0 | 18 128,87091 | 0 | | 2023 | 17 157,67385 | 0 | 0 | 17 157,67385 | 0 | | 2024 | 18 781,14597 | 0 | 0 | 18 781,14597 | 0 | | 2025 | 17 144,96941 | 0 | 0 | 17 144,96941 | 0 | | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Общая стоимость программы может изменяться при ежегодном уточнении бюджета района |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы/  Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей | | | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя\* | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель: увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача 1  *Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью* | 1. Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 1,829 | 9,13 | 2,84 | 2,75 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 34,32 |
| 1.1.2 | Задача 2  *Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Каменский район* | 2. Снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Каменского района и в черте населенных пунктов | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 32 |

3. Структура муниципальной программы *«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования*

*в муниципальном образовании Каменский район»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети» | | | |
| *Начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район С.В. Ермоленко* | | *2019-2030* | |
| Задача 1  Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью | Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | | № 1 |
| Задача 2  Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Каменский район | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации | | № 2 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования

в муниципальном образовании Каменский район»

| Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Всего по муниципальной программе** | **46 937,**  **21702** | **18 128,87091** | **17 157,67385** | **18 781,14597** | **17 144,96941** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **118 149,**  **87716** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Каменский район | 46 937,  21702 | 18 128,87091 | 17 157,67385 | 18 781,14597 | 17 144,96941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 149,  87716 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети»** | **46 937,**  **21702** | **18 128,87091** | **17 157,67385** | **18 781,14597** | **17 144,96941** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **118 149,**  **87716** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Каменский район | 46 937,  21702 | 18 128,87091 | 17 157,67385 | 18 781,14597 | 17 144,96941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 149,  87716 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПАСПОРТ**

комплекса процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **-** Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью;  - Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Каменский район |
| Ожидаемый непосредственный результат | - Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Прогнозируемая ориентировочная общая стоимость программы **118 149,87716 тыс. руб.,** из них по годам:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | |  | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Каменский район | Внебюджетные источники | | 2019 | 12 158,52413 | 0 | 0 | 12 158,52413 | 0 | | 2020 | 16 902,98564 | 0 | 0 | 16 902,98564 | 0 | | 2021 | 17 875,70725 | 0 | 0 | 17 875,70725 | 0 | | 2022 | 18 128,87091 | 0 | 0 | 18 128,87091 | 0 | | 2023 | 17 157,67385 | 0 | 0 | 17 157,67385 | 0 | | 2024 | 18 781,14597 | 0 | 0 | 18 781,14597 | 0 | | 2025 | 17 144,96941 | 0 | 0 | 17 144,96941 | 0 | | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Общая стоимость программы может изменяться при ежегодном уточнении бюджета района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | |
| Федеральный  бюджет | | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Каменский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (дорожный фонд) | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 2019-2021 | 38 829,95199 | | 0 | 0 | 38 829,95199 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 135,37091 | | 0 | 0 | 15 135,37091 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 707,67385 | | 0 | 0 | 14 707,67385 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 831,14597 | | 0 | 0 | 15 831,14597 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 694,96941 | | 0 | 0 | 16 694,96941 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ямочный ремонт) | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 2019-2021 | 1 200,00 | | 0 | 0 | 1 200,00 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 100,00 | | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
| 2024 | 100,00 | | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
| 2025 | 100,00 | | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 2019-2021 | 5 395,21968 | | 0 | 0 | 5 395,21968 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 403,500 | | 0 | 0 | 2 403,500 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 000,00 | | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 500,00 | | 0 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Закупка щебня для отсыпки дорог местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 2019-2021 | 1 107,212 | | 0 | 0 | 1 107,212 | 0 | 0 |
| 2022 | 490,000 | | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 0 |
| 2023 | 200,00 | | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 |
| 2024 | 200,00 | | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 |
| 2025 | 200,00 | | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Проведение технического надзора по ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 2019-2021 | 404,83335 | | 0 | 0 | 404,83335 | 0 | 0 |
| 2022 | 100,00 | | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 150,00 | | 0 | 0 | 150,00 | 0 | 0 |
| 2024 | 150,00 | | 0 | 0 | 150,00 | 0 | 0 |
| 2025 | 150,00 | | 0 | 0 | 150,00 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Каменский район | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка и утверждение дорожной карты по снижению мест концентрации ДТП | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район | 2019-2021 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

показателей результативности к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Каменский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Км | Показатель определяется суммирование отремонтированных дорог общего пользования местного значения на территории МО Каменский район | Мониторинг показателя осуществляется отделом ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район, на основании отчетов 3-ДГ, 1-ФД, ежегодно |
| Снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Каменского района и в черте населенных пунктов | Кол-во | Определяется разницей показателей между прошлым годом и текущим годом общей численности пострадавших в результате ДТП | Мониторинг показателя осуществляется отделом ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район на основании на основании данных из ГБДД, ежегодно |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_