**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Архангельское Каменского района на 2019 – 2030 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район. |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета**  | 27.02.2023 |

Исп.: Калуцких Константин Михайлович

Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Архангельское Каменского района на 2019 – 2030 годы» за 2022 год.

Муниципальная программа «Благоустройство территорий муниципального образования Архангельское Каменского района

на 2019 – 2030 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 20 от 24.01.2019.**

**Цели муниципальной программы:**

1. Улучшение благоустроенных территорий муниципального образования Архангельское Каменского района.

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования Архангельское Каменского района;
* Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования Архангельское Каменского района.

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение территории, а так же поддержать и развить благоустроенные территории муниципального образования Архангельское Каменского района.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 20 от 24.01.2019. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Благоустройство территорий муниципального образования Архангельское Каменского района на 2019 – 2030 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 143 от 21.04.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Архангельское Каменского района на 2019 – 2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 156 от 04.05.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Архангельское Каменского района на 2019 – 2030 годы».

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | 1) Отсутствие задолженности за уличное освещение и отсутствие неустойки за просрочку коммунальных платежей;2) Отсутствие задолженности за техническое обслуживание уличного освещения и отсутствие неустойки за просрочку коммунальных платежей;3) Увеличить количество уличного освещения. | -- | -- |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Чистые территории» | 1) Увеличение количества очищенных территорий;2) Увеличение количества благоустроенных объектов. | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Архангельское**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Уличное освещение»** | **2177,58580** | **2148,15842** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2177,58580** | **2148,15842** | **0** | **0** |
| 1.1 | «Электроснабжение уличного освещения» | 1716,500 | 1687,07262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716,500 | 1687,07262 | 0 | 0 |
| 1.2 | «Техническое обслуживание уличного освещения» | 461,08580 | 461,08580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,08580 | 461,08580 | 0 | 0 |
| 1.3 | «Устройство уличного освещения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Чистые территории»** | **1318,80410** | **1318804,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1318,80410** | **1318804,10** | **0** | **0** |
| 2.1 | «Санитарное содержание территории» | 380,00287 | 380,00287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00287 | 380,00287 | 0 | 0 |
| 2.2 | «Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории муниципального образования» | 938,80123 | 938,80123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,80123 | 938,80123 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **3496,38990** | **3466,96252** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3496,38990** | **3466,96252** | **0** | **0** |

Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения в МО Архангельское Каменского района;

Техническое обслуживание уличного освещения; Устройство уличного освещения;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | % взносов за уличное освещение | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | % взносов за техническое обслуживание уличного освещения | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Количество вновь созданного уличного освещения | шт. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Количество очищенных территорий | шт. | 0 | 2 | 2 | - |
|  | Количество благоустроенных объектов | шт. | 0 | 2 | 2 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | % взносов за уличное освещение | 100/100=1 |
|  | % взносов за техническое обслуживание уличного освещения | 100/100=1 |
|  | Количество вновь созданного уличного освещения | 0/0=1 |
|  | Количество очищенных территорий | 2/2=1 |
|  | Количество благоустроенных объектов | 2/2=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = (1+1+1+1)/4=1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 3496,3990/3466,96252=0,99

Финансирование проводилось по фактической потребности.

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп = 1х0,99=0,99**  - средняя эффективность реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Архангельское Каменского района на 2019 – 2030 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась в целом эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |