**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район на 2018-2024 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |
| **Соисполнитель муниципальной программы** |  |
| **Дата составления отчета**  | 28.02.2023 |

Исп.: Калуцких Константин Михайлович

Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район на 2018-2024 годы»за 2022 год.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район на 2018-2024 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 274 от 01.09.2017.**

**Цели муниципальной программы:**

1. Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Каменский район.

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
* Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит повысить уровень благоустройства дворовых и общественных территорий.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 274 от 01.09.2017. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район на 2018-2024 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 92 от 24.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 01 сентября 2017 г. № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район на 2018-2024 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 176 от 20.05.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 01 сентября 2017 г. № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район на 2018-2024 годы».

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Региональный проект, входящий в состав национальных проектов: «Формирование комфортной городской среды» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий;Благоустройство общественных территорий. | -- | -- |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий;Благоустройство общественных территорий. | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | **Региональный проект, входящий в состав национальных проектов: «Формирование комфортной городской среды»** | 2312,340 | 2312,340 | 917,58077 | 917,58077 | 1297,70566 | 1297,70566 | 0 | 0 | 97,05357 | 97,05357 | - | - |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий | 975,31969 | 975,31969 | 917,58077 | 917,58077 | 38,23253 | 38,23253 | 0 | 0 | 19,50639 | 19,50639 | - | - |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | 1337,02031 | 1337,02031 | 0 | 0 | 1297,70566 | 1297,70566 | 0 | 0 | 77,54718 | 77,54718 | - | - |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»** | 433,99210 | 433,99210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,99210 | 433,99210 | - | - |
| **Итого:** | **2746,33210** | **2746,33210**  | **917,58077** | **917,58077** | **1297,70566** | **1297,70566** | **-** | **-** | **531,04567** | **531,04567** | **-** | **-** |

Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий;

Благоустройство общественных территорий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единицы | 26 | 26 | 26 | - |
|  | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий  | кв.м | 53115,97 | 53115,97 | 53115,97 | - |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единицы | 7 | 7 | 7 | - |
|  | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | кв.м | 861 | 861 | 861 | - |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процент | 50 | 50 | 50 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | 26/26=1 |
|  | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий  | 53115,97/53115,97=1 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 100/100=1 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | 7/7=1 |
|  | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | 861/861=1 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | 50/50=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = 6/6=**1**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 2746,33210/2746,33210=**1**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп =** 1х1=1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Каменский район на 2018-2024 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |