**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район. |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета**  | 27.02.2023 |

Исп.: Калуцких Константин Михайлович

Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»за 2022 год.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 23 от 24.01.2019.**

**Цель муниципальной программы** - увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью;
* Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Каменский район.

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 23 от 24.01.2019. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 33 от 08.02.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 177 от 20.05.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 303 от 08.09.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 352 от 07.11.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы».

 **ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | 1) Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;2) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Развитие улично-дорожной сети»** | **18128,87091** | **17819,32156** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18128,87091** | **17819,32156** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (дорожный фонд) | 15135,37091 | 14856,45242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15135,37091 | 14856,45242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ямочный ремонт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования | 2403,50000 | 2373,49914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403,50000 | 2373,49914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Закупка щебня для отсыпки дорог местного значения | 490,00000 | 489,37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,00000 | 489,370000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Проведение технического надзора по ремонту автомобильных дорог | 100,00000 | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00000 | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **18128,87091** | **17819,32156** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18128,87091** | **17819,32156** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Ремонт автодороги щебнем д. Заречье Каменский район;

Ремонт автодороги по ул. Молодежная с. Закопы, Каменский район;

Ремонт автодороги по ул. Молодежная с. Ситово, Каменский район;

Проведение технического надзора по ремонту автомобильных дорог.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2,84 | 2,84 | 2,84 | - |
|  | Снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Каменского района и в черте населенных пунктов | кол-во | 0 | 0 | 0 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2,84/2,84=1 |
|  | Снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Каменского района и в черте населенных пунктов | 0/0=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = 2/2=1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 17819,32156/18128,87091=**0,98**

Финансирование проводилось по фактической потребности

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп = 1х0,98=0,98**  - средняя эффективность (близкая к высокой) реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |