**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район. |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Каменский район. |
| **Дата составления отчета**  | 28.02.2023 |

Исп.: Калуцких Константин Михайлович

Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы»за 2022 год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 24 от 24.01.2019.**

**Цели муниципальной программы:**

1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

2. Повышение качества питьевой воды для населения;

3. Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

4. Газификация населенных пунктов муниципального образования Каменский район;

5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Обеспечение жильем молодых семей;
* Модернизация, реконструкция, замена, ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
* Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
* Повышение уровня газификации населенных пунктов;
* Взносы за капитальный ремонт жилищного фонда.

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит создать условия для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Тульской области, увеличить количество отремонтированных водопроводных сетей, увеличить количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения, увеличить количество построенных, замененных сетей коммунальной инфраструктуры, строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей, повысить комфортность проживания граждан в газифицированных домовладениях, своевременно отплачивать коммунальные платежи.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 24 от 24.01.2019. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 34 от 08.02.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 85 от 22.03.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 178 от 20.05.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 304 от 08.09.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 357 от 07.11.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы».

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | 1) Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Тульской области | -- | -- |
| 2. | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | 1) Увеличение отремонтированных водопроводных сетей;2) Увеличение количества построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения | -- | -- |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каменский район» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | 1) Увеличение построенных, замененных сетей коммунальной инфраструктуры;2) Увеличение количества построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов теплоснабжения | -- | -- |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов МО Каменский район» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | 1) Строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей;2) Повышение комфортности проживания граждан в газифицированных домовладениях | -- | -- |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт жилищного фонда» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры;Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Каменский район | 1) Отсутствие задолженности за коммунальные платежи и отсутствие неустойки за просрочку коммунальных платежей | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Региональный проект** **«Обеспечение жильем молодых семей»** | **6507,0** | **6507,0** | **632,33710** | **632,33710** | **5501,95490** | **5501,95490** | **372,708** | **372,708** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | 6426,0 | 6426,0 | 632,33710 | 632,33710 | 5420,95490 | 5420,95490 | 372,708 | 372,708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | 81,0 | 81,0 | 0 | 0 | 81,0 | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | **1874,26113** | **1874,26113** | **0** | **0** | **1765,55397** | **1765,55397** | **108,70716** | **108,70716** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей в д. Михайловка Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Ремонт водопроводных сетей в д. Колычево Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Выполнение работ по ремонту скважин в пос. Новопетровский, Каменского района, Тульской области | 624,75371 | 624,75371 | 0 | 0 | 588,51799 | 588,51799 | 36,23572 | 36,23572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выполнение работ по ремонту скважин в с. Закопы, Каменского района, Тульской области | 624,75371 | 624,75371 | 0 | 0 | 588,51799 | 588,51799 | 36,23572 | 36,23572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Выполнение работ по ремонту скважин в п. Молчаново, Каменского района, Тульской области | 624,75371 | 624,75371 | 0 | 0 | 588,51799 | 588,51799 | 36,23572 | 36,23572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Ремонт водопроводных сетей в д. Остриково Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной** **инфраструктуры муниципального образования Каменский район»** | **2541,14683** | **2539,69720** | **0** | **0** | **2015,59476** | **2015,59476** | **525,55207** | **524,10244** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Реконструкция котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Замена ветхих тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Изготовление проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы водоснабжения | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Приобретение коммунальной и дорожной техники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Замена циркуляционного насоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Приобретение навесного снегоуборочного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Замена котлов на котельной п. Новопетровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Замена ГРПШ № 17 п. Новопетровский | 1135,04516 | 1135,04516 | 0 | 0 | 1069,21254 | 1069,21254 | 65,83262 | 65,83262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Замена участка ветхих тепловых сетей от ул. Гагарина до МКДОУ «Архангельский детский сад «Ромашка» Тульская область, Каменский район, ул. Гагарина, д.3» | 1006,10167 | 1004,65204 | 0 | 0 | 946,38222 | 946,38222 | 59,71945 | 58,26982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Замена участка ветхих тепловых сетей от улицы Мира до МКДОУ «Архангельский детский сад «Родничок» ул. Мира 2 и торгового центра ул. Тихомирова 21» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Замена газового счетчика в котельной по адресу: Тульская область, Каменский район, д. Яблонево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов МО Каменский район»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Газификация д. Остриково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Ввод в эксплуатацию газопровода в д. Остриково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт жилищного фонда»** | **275,0000** | **274,72196** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **275,0000** | **274,72196** | **0** | **0** |
| 5.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | 275,0000 | 274,72196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,0000 | 274,72196 | 0 | 0 |
| 5.2 | Текущий ремонт жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **11197,40796** | **11195,68029** | **632,3371** | **632,3371** | **9283,10363** | **9283,10363** | **1006,96723** | **1005,51760** | **275,00000** | **274,72196** | **0** | **0** |

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса – 9 семей получили сертификат на улучшение жилищных условий;

Выполнение работ по ремонту скважин в пос. Новопетровский, с. Закопы, п. Молчаново Каменского района, Тульской области;

Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы водоснабжения;

Замена ГРПШ № 17 п. Новопетровский;

Замена участка ветхих тепловых сетей от ул. Гагарина до МКДОУ «Архангельский детский сад «Ромашка» Тульская область, Каменский район, ул. Гагарина, д.3» ;

Капитальный ремонт жилищного фонда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 9 | 9 | 9 | - |
|  | Протяженность сетей водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | на 2022 год показатель не был запланирован |
|  | Количество объектов водоснабжения | шт. | 3 | 3 | 3 | - |
|  | Протяженность построенных, замененных сетей коммунальной инфраструктуры | км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - |
|  | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов теплоснабжения | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Протяженность построенных газопроводов | км | 0 | 0 | 0 | на 2022 год показатель не был запланирован |
|  | Количество газифицированных населенных пунктов | единиц | 0 | 0 | 0 | на 2022 год показатель не был запланирован |
|  | % взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | процент | 100 | 100 | 100 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 9/9=1 |
|  | Количество объектов водоснабжения | 3/3=1 |
|  | Протяженность построенных, замененных сетей коммунальной инфраструктуры | 0,13/0,13=1 |
|  | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов теплоснабжения | 1/1=1 |
|  | % взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 100/100=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = 5/5=1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 11195,68029/11197,40796=1

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп = 1х1=1** - высокая эффективность реализации муниципальной программы

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Каменский район на 2020-2024 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |