**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Каменский район на 2020 - 2022 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета**  | 28.02.2023 |

Исп.: Басов Александр Сергеевич

Тел.: 4874421541

Ведущим специалистом отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район администрации муниципального образования Каменский район подготовлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Каменский район на 2020-2022 годы»за 2022 год.

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Каменский район на 2020-2022 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 48 от 27.02.2020.

**Цели муниципальной программы** – повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам; совершенствование системы организации, управления и контроля дорожного движения.

**Основные задачи** **муниципальной программы**:

- установка дорожных знаков

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение дорожно-транспортного травматизма;

- ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- развитие системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Решение поставленных задач позволит усовершенствовать систему организации, управления и контроля дорожного движения, снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается установка на дорогах муниципального образования дорожных знаков, соответствующих новым нормативным требованиям.

**Информация об изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу были внесены изменения в части корректировки финансового обеспечения реализации муниципальной программы:

- Постановлением администрации муниципального образования Каменский район от 21.04.2022 № 144 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 27 февраля 2020 г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Каменский район на 2020 - 2022 годы»».

Постановлением администрации муниципального образования Каменский район от 20.06.2022 № 216 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 27 февраля 2020 г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Каменский район на 2020 - 2022 годы»».

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «**Реализация мероприятий муниципальной программы**» | Ведущий специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район | 1. Проведение муниципальных соревнований по программе "Безопасное колесо" и обеспечение участия команды Каменского района в областных соревнованиях "Безопасное колесо"
2. Установка недостающих дорожных знаков
3. Устройство дорожных неровностей
 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ведущий специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **А.С. Басов** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1.** | Комплекс процессных мероприятий**«Реализация мероприятий муниципальной программы»** | **587,53566** | **587,53566** | **0** | **0** | **0** | **0** | **587,53566** | **587,53566** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Проведение муниципальных соревнований по программе "Безопасное колесо" и обеспечение участия команды Каменского района в областных соревнованиях "Безопасное колесо" | 10,00000 | 10,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00000 | 10,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Установка недостающих дорожных знаков | 417,91366 | 417,91366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,91366 | 417,91366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Устройство дорожных неровностей | 159,62200 | 159,62200 |  |  |  |  | 159,62200 | 159,62200 |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **587,53566** | **587,53566** | **0** | **0** | **0** | **0** | **587,53566** | **587,53566** |  | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ведущий специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **А.С. Басов** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
| Количество зарегистрированных ДТП | ед. | -- | 30 | 25 | целевой показатель с желаемой тенденцией развития - снижение значений |
| Количество пострадавших в ДТП  | ед. | -- | 4 | 3 | целевой показатель с желаемой тенденцией развития - снижение значений |
| Количество погибших в ДТП | ед. | -- | 1 | 1 | целевой показатель с желаемой тенденцией развития - снижение значений |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ведущий специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **А.С. Басов** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Количество зарегистрированных ДТП | 25/30=1\* |
|  | Количество пострадавших в ДТП  | 3/4=1\* |
|  | Количество погибших в ДТП | 1/1=1\* |

\*В случае если степень достижения цели превышает 1, значение показателя принимается равным 1.

Степень достижения целей (решения задач) = (1+1+1)/3 = **1**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 587,53566/587,535,66=**1**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп =** 1х1**=1**  - высокая эффективность реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Каменский район на 2020-2022 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ведущий специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **А.С. Басов** |