**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район. |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета**  | 28.02.2023 |

Исп.: Калуцких Константин Михайлович

Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы» за 2022 год.

Муниципальная программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 25 от 24.01.2019.**

**Цель муниципальной программы** - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в отопительный сезон.

**Основная задача муниципальной программы** - повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона, снизить риск возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 25 от 24.01.2019. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 35 от 08.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 25 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 116 от 06.04.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 25 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 169 от 16.05.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 25 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 306 от 09.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 25 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы».

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | 1) Обеспечение безаварийного прохождения отопительных сезонов;2) Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район»** | **609,20672** | **598,18116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **609,20672** | **598,18116** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | «Проведение ремонта объектов теплоснабжения в рамках подготовки к отопительным сезонам» | 609,20672 | 598,18116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,20672 | 598,18116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **609,20672** | **598,18116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **609,20672** | **598,18116** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район;

Проведение ремонта объектов теплоснабжения в рамках подготовки к отопительным сезонам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | Ед. | 8 | 8 | 8 | - |
|  | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | 8/8=1 |
|  | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения | 0,35/0,35=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = (1+1)/2=**1**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 598,18116/609,20672=**0,98**

Финансирование проводилось по фактической потребности.

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп = 1х0,98=0,98**  - средняя эффективность (близкая к высокой) реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период в муниципальном образовании Каменский район на 2019-2030 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |